ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Тестирование программного обеспечения

Тест-план и тест-стратегия. Оценка трудозатрат

1. Цель работы

Научиться составлять упрощённый тест-план для реального проекта:

понять, чем тест-план отличается от тест-стратегии;

изучить структуру тест-плана на готовом примере;

составить тест-план для своего проекта из YouTrack.

2. Теоретическая часть

2.1 Что такое тест-план?

Тест-план — документ, который описывает что, как, когда и кто будет тестировать. Это «договор» внутри команды: все знают объём работы, сроки и распределение задач.

По ISTQB: тест-план — документ, описывающий цели, ресурсы и процессы тестирования для конкретного проекта или итерации.

Тест-план отвечает на вопросы:

| Вопрос | Раздел тест-плана |
| --- | --- |
| Что тестируем? | Объём тестирования (Scope) |
| Что НЕ тестируем? | Исключения из объёма (Out of Scope) |
| Как тестируем? | Тест-стратегия (подходы и виды тестирования) |
| Кто тестирует? | Роли и ответственность |
| Когда тестируем? | Сроки и этапы |
| Что нужно для начала? | Критерии входа (Entry Criteria) |
| Когда заканчиваем? | Критерии выхода (Exit Criteria) |
| Какие риски? | Риски и способы их снижения |

2.2 Чем тест-план отличается от тест-стратегии?

Студенты часто путают эти два понятия. Главное отличие:

|  | Тест-стратегия | Тест-план |
| --- | --- | --- |
| Что описывает? | Общий подход к тестированию в компании | Конкретный план для одного проекта |
| Кто пишет? | Тест-менеджер / руководство | Тест-лид / тестировщик |
| Как часто? | Один раз, обновляется редко | На каждый проект или итерацию |
| Пример | «Мы всегда используем регрессионное тестирование перед релизом» | «Для версии 1.2 тестируем модуль регистрации с 1 по 5 мая» |

В учебных проектах тест-стратегия часто входит как раздел внутрь тест-плана. Именно так мы и сделаем сегодня.

2.3 Оценка трудозатрат

Трудозатраты на тестирование — это сколько времени (часов, дней) нужно тестировщику, чтобы выполнить все запланированные проверки.

Простая формула для учебного проекта:

Трудозатраты = Количество тест-кейсов × Среднее время на 1 тест-кейс

Пример: 20 тест-кейсов × 15 минут = 300 минут = 5 часов на выполнение тестирования.

Также учитывается время на подготовку (написание тест-кейсов) и оформление отчёта. В учебном проекте достаточно указать приблизительные цифры.

3. Пример тест-плана (проект «КнигоПоиск»)

Ниже приведён заполненный тест-план для учебного проекта «КнигоПоиск». Внимательно изучите каждый раздел — в задании вы будете заполнять такой же шаблон для своего проекта.

ТЕСТ-ПЛАН ¦ Проект: КнигоПоиск ¦ Версия 1.0

| 1. Общая информация |
| --- |
| Название проекта | КнигоПоиск — онлайн-библиотека |
| Тестируемая версия | v1.0 — модуль «Регистрация пользователя» |
| Автор тест-плана | Тестировщик: Иванов Иван |
| Дата составления | 20.04.2026 |
| Сроки тестирования | 21.04.2026 — 25.04.2026 (5 рабочих дней) |

| 2. Объём тестирования |
| --- |
| Что тестируем (Scope) | Форма регистрации: поля Email, Пароль, Подтверждение пароля, Имя. Валидация полей. Сообщения об ошибках. Успешная регистрация и редирект. Капча. |
| Что НЕ тестируем (Out of Scope) | Модуль авторизации (логин). Личный кабинет. Поиск книг. Мобильная версия сайта. Нагрузочное тестирование. |

| 3. Тест-стратегия |
| --- |
| Виды тестирования | Функциональное тестирование — проверка работы всех полей формы. Тестирование граничных значений — минимальная/максимальная длина пароля и имени. Негативное тестирование — некорректные данные, пустые поля. |
| Подход | Ручное тестирование по заранее написанным тест-кейсам. Автоматизация не планируется. |
| Инструменты | YouTrack — управление тест-кейсами и баг-репортами. Браузер Google Chrome (последняя версия). |
| Тестовое окружение | ОС: Windows 10. Браузер: Chrome 124. Локальный сервер: OpenServer. |

| 4. Критерии входа и выхода |
| --- |
| Критерии входа (когда начинаем) | ✓ Форма регистрации реализована и доступна на локальном сервере. ✓ Все тест-кейсы написаны и проверены. ✓ Тестовое окружение настроено. |
| Критерии выхода (когда заканчиваем) | ✓ Все тест-кейсы выполнены. ✓ Все баги уровня Critical и High исправлены и перепроверены. ✓ Покрытие требований тестами — не менее 90%. |

| 5. Оценка трудозатрат |
| --- |
| Количество тест-кейсов | 18 тест-кейсов |
| Время на 1 тест-кейс | ~15 минут |
| Время на выполнение | 18 × 15 мин = 270 мин ≈ 4,5 часа |
| Время на подготовку | Написание тест-кейсов: ~3 часа |
| Время на отчёт | Оформление баг-репортов и итогового отчёта: ~1,5 часа |
| Итого трудозатрат | ≈ 9 часов (2 рабочих дня) |

| 6. Риски |
| --- |
| Риск | Вероятность | Способ снижения |
| Разработчик не успеет исправить баги до дедлайна | Средняя | Ежедневная синхронизация с разработчиком |
| Тестовое окружение недоступно (сервер не запускается) | Низкая | Заранее проверить настройку OpenServer |
| Требования изменятся в процессе тестирования | Средняя | Зафиксировать требования до начала тестирования |

Это пример полностью заполненного тест-плана. В разделе 4 вы составите такой же документ для своего проекта из YouTrack.

4. Задание: составить тест-план по своему проекту

Шаг 1. Открыть YouTrack и собрать информацию

Перед заполнением шаблона изучите свой проект в YouTrack:

| № | Что смотрим в YouTrack | Зачем это нужно |
| --- | --- | --- |
| 1 | Список задач и требований | Понять, какие функции реализованы — это и будет объём тестирования (Scope) |
| 2 | Незакрытые задачи | Понять, что ещё не готово — это войдёт в Out of Scope |
| 3 | Количество задач/требований | Оценить количество тест-кейсов и рассчитать трудозатраты |

Шаг 2. Заполнить тест-план

Заполните шаблон ниже по своему проекту. Ориентируйтесь на пример из раздела 3.

Не копируйте данные из примера «КнигоПоиск». Scope, инструменты, сроки и риски должны отражать именно ваш проект из YouTrack.

ТЕСТ-ПЛАН ¦ Проект: _________________ ¦ Версия 1.0

| 1. Общая информация |
| --- |
| Название проекта |  |
| Тестируемая версия / модуль | Какой модуль или версию тестируем? |
| Автор тест-плана | Ваше ФИО |
| Дата составления |  |
| Сроки тестирования | С ___ по ___ (сколько дней?) |

| 2. Объём тестирования |
| --- |
| Что тестируем (Scope) | Перечислите функции/страницы из YouTrack, которые будете тестировать |
| Что НЕ тестируем (Out of Scope) | Перечислите что явно исключается: незакрытые задачи, нереализованные модули |

| 3. Тест-стратегия |
| --- |
| Виды тестирования | Функциональное? Граничные значения? Негативное? Перечислите |
| Подход | Ручное тестирование / автоматизированное / смешанное |
| Инструменты | YouTrack, браузер, другое? |
| Тестовое окружение | ОС, браузер, сервер — что используете? |

| 4. Критерии входа и выхода |
| --- |
| Критерии входа (когда начинаем) | Что должно быть готово, чтобы начать тестирование? |
| Критерии выхода (когда заканчиваем) | При каких условиях тестирование считается завершённым? |

| 5. Оценка трудозатрат |
| --- |
| Количество тест-кейсов | Сколько тест-кейсов планируете написать? |
| Время на 1 тест-кейс | Примерно (в минутах) |
| Время на выполнение | ___ × ___ мин = ___ мин ≈ ___ часов |
| Время на подготовку | Написание тест-кейсов: ~___ часов |
| Время на отчёт | Баг-репорты + отчёт: ~___ часов |
| Итого трудозатрат | ≈ ___ часов (___ рабочих дней) |

| 6. Риски |
| --- |
| Риск | Вероятность | Способ снижения |

5. Контрольные вопросы

- Чем тест-план отличается от тест-стратегии? Дайте определение каждому.

- Что такое критерии входа и выхода? Почему они важны?

- Как вы оценили трудозатраты на тестирование своего проекта? Покажите расчёт.

- Назовите 2 риска, которые вы указали в плане, и объясните, почему они актуальны для вашего проекта.